Sistema de validación de Fotos para la UNIAJC sede Norte.

Eimy Mariana Cabrera Zamorano

Profesor

Jose Lizardo Castro Guaraca

Ingeniería de Software III

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingenierías

Ingeniería de Sistemas

2026

Sistema de validación de Fotos para la UNIAJC sede Norte.

1. Épicas (Epics)

| ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Autenticación y Seguridad | Implementación del acceso al sistema mediante credenciales, control de sesiones, recuperación de usuario y contraseña, y control de acceso por roles. |
| EP-02 | Gestión de datos personales y fotografías | Registro de información personal de los usuarios y carga de fotografías requeridas para el sistema. |
| EP-03 | Gestión de validación de fotografías | Módulo administrativo para revisar, aprobar o rechazar fotografías, incluyendo notificación al usuario. |

2. Product Backlog – Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario | Épica | Story Points | Subtareas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Yo como estudiante o administrador necesito iniciar sesión en el sistema mediante credenciales válidas para acceder de forma segura a las funcionalidades que me corresponden según mi rol. | EP-01 | 5 | Diseñar e implementar el formulario de inicio de sesión en el frontend (Angular). Crear el endpoint de autenticación en el backend (Spring Boot). Integrar el frontend con el backend para enviar credenciales y gestionar el token JWT. |
| HU-02 | Yo como administrador necesito que el sistema valide mis credenciales al momento de iniciar sesión para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan ingresar a la plataforma. | EP-01 | 5 | Implementar validación de usuario y contraseña en el backend contra la base de datos. Generar token JWT en caso de credenciales válidas. Manejar respuestas de error y mostrarlas en el frontend. |
| HU-03 | Yo como estudiante o administrador necesito recuperar mi contraseña en caso de olvidarla para volver a acceder al sistema sin afectar la continuidad de mi proceso. | EP-01 | 8 | Diseñar interfaz para solicitud de recuperación de contraseña (correo electrónico). Implementar lógica backend para generar token/enlace de recuperación. Desarrollar funcionalidad para restablecer contraseña desde el enlace enviado. |
| HU-04 | Yo como estudiante o administrador necesito recuperar mi usuario en caso de olvidarlo para poder iniciar sesión o gestionar la recuperación de mi contraseña de manera adecuada. | EP-01 | 8 | Diseñar interfaz para recuperación de usuario mediante correo electrónico. Implementar lógica backend para consultar el usuario asociado al correo. Enviar notificación al usuario con su información. |
| HU-05 | Yo como estudiante o administrador necesito que el sistema restrinja el acceso según mi rol para visualizar únicamente las opciones y módulos que me correspondan. | EP-01 | 3 | Definir roles en la base de datos (estudiante, administrador). Implementar validación de roles en el backend para control de acceso. Restringir vistas y rutas en el frontend según el rol. |
| HU-06 | Yo como estudiante o administrador necesito cerrar sesión de manera segura para proteger mi cuenta y evitar accesos no autorizados desde el dispositivo utilizado. | EP-01 | 2 | Implementar cierre de sesión en el frontend eliminando el token. Limpiar almacenamiento local (localStorage/sessionStorage). Redirigir al usuario a la pantalla de login. |

3. Sprints

🔹 Sprint 0 – Autenticación básica

Duración: 15 días

Objetivo:
Implementar el acceso básico al sistema mediante autenticación segura y control de acceso inicial.

Historias de usuario incluidas

✅ HU-01 Inicio de sesión

✅ HU-02 Validación de credenciales

✅ HU-05 Control de acceso por rol

Entregables

- Login funcional

- Validación contra base de datos

- Generación de token JWT

- Redirección según rol (admin / estudiante)

- Protección básica de rutas

🔹 Sprint 1 – Recuperación e inicio de sesión

Duración: 2 semanas

Objetivo:
Implementar funcionalidades complementarias de autenticación para mejorar la seguridad y experiencia del usuario.

Historias de usuario incluidas

✅ HU-03 Recuperación de contraseña

✅ HU-04 Recuperar usuario

✅ HU-06 Cierre de sesión

Entregables

- Recuperación de contraseña por correo

- Recuperación de usuario

- Cierre de sesión funcional

- Manejo de sesiones (logout + limpieza de token)